Приложение №3

к приказу филиала АО «Квадра» -

«Липецкая генерация»

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

План мероприятий по подготовке

филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация» ПП Липецкие тепловые сети  
к работе в отопительный период 2025-2026 годов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | | Источник финансирования (статья затрат) | Срок исполнения (месяц,  квартал) | Ответственный исполнитель, куратор |
|  | | **ПП Тепловые сети** | | |  |
| 1 | Капитальный ремонт тепловой сети по ул. Космонавтов между ТК1-68 и ТК1-70. | | Ремонтная программа | август | Начальник ПЭР Малик С.В. |
| 2 | Текущий ремонт тепловых сетей. | | Ремонтная программа | декабрь | Начальники эксплуатационных районов - Малик С.В.(ПЭР), Остапенко А.А.(СЗР), Воробьев С.В.(ЦР), Очкасов В.В.(ЮЗР), Шатунов А.В.(ТЭР), Некрасов А.Г.(НЭР). |
| 3 | Проведение экспертизы промышленной безопасности технологического оборудования объектов теплоснабжения и технических устройств, эксплуатирующихся в составе опасных производственных объектов. | | Услуги по эксплуатации (промышленная, в т.ч ж/д) | В соответствии с графиками | Начальники котельных - Хе В.Г.(ЮЗК), Букарев Л.В.(СЗК), Рассказов Н.Н.(ПК), Смоленцев В.М.(РКК); начальники эксплуатационных районов- Малик С.В.(ПЭР), Остапенко А.А.(СЗР), Воробьев С.В.(ЦР), Очкасов В.В.(ЮЗР), Шатунов А.В.(ТЭР), Некрасов А.Г.(НЭР). |
| 4 | Проведение экспертизы промышленной безопасности и технического диагностирования технологического оборудования объектов теплоснабжения и технических устройств после инцидентов. | | Услуги по эксплуатации (промышленная, в т.ч ж/д) | сентябрь | Начальники эксплуатационных районов - Малик С.В.(ПЭР), Остапенко А.А.(СЗР), Воробьев С.В.(ЦР), Очкасов В.В.(ЮЗР), Шатунов А.В.(ТЭР), Некрасов А.Г.(НЭР). |
| 5 | Проведение проверки знаний персонала, аттестации по вопросам промышленной и энергетической безопасности руководителей и специалистов. | | - | В соответствии с графиками | Начальники котельных - Хе В.Г.(ЮЗК), Букарев Л.В.(СЗК), Рассказов Н.Н.(ПК), Смоленцев В.М.(РКК); начальники цехов – Минликиев М.В.(ЦИНИЭ), Шумов С.В.(ГЭТП); начальники эксплуатационных районов - Малик С.В.(ПЭР), Остапенко А.А.(СЗР), Воробьев С.В.(ЦР), Очкасов В.В.(ЮЗР), Шатунов А.В.(ТЭР), Некрасов А.Г.(НЭР). |
| 6 | Проведение тренировок с обслуживающим персоналом по планам действий по ликвидации последствий аварии или при возникновении аварийных ситуаций при теплоснабжении, противоаварийных тренировок с учетом ситуаций и неполадок, возникающих в период низких температур наружного воздуха. | | - | В соответствии с графиками | Начальники котельных - Хе В.Г.(ЮЗК), Букарев Л.В.(СЗК), Рассказов Н.Н.(ПК), Смоленцев В.М.(РКК); начальники цехов – Минликиев М.В.(ЦИНИЭ), Шумов С.В.(ГЭТП); начальники эксплуатационных районов - Малик С.В.(ПЭР), Остапенко А.А.(СЗР), Воробьев С.В.(ЦР), Очкасов В.В.(ЮЗР), Шатунов А.В.(ТЭР), Некрасов А.Г.(НЭР). |
| 7 | Проведение испытаний тепловых сетей на прочность и плотность после окончания отопительного периода 2024-2025. | | - | июнь | Главный инженер - Пшеничников А.А., начальник АДС – Двуреченский Д.А. |
| 8 | Проведение испытаний тепловых сетей на прочность и плотность после проведения текущих и капитальных ремонтов. | | - | сентябрь | Главный инженер - Пшеничников А.А., начальник АДС – Двуреченский Д.А. |
| 9 | Пополнение запаса материалов и запасных частей аварийного резерва в соответствии с утвержденным перечнем. | | Сырье и материалы на ремонты | октябрь | Начальники котельных - Хе В.Г.(ЮЗК), Букарев Л.В.(СЗК), Рассказов Н.Н.(ПК), Смоленцев В.М.(РКК); начальники цехов – Минликиев М.В.(ЦИНИЭ), Шумов С.В.(ГЭТП); начальники эксплуатационных районов - Малик С.В.(ПЭР), Остапенко А.А.(СЗР), Воробьев С.В.(ЦР), Очкасов В.В.(ЮЗР), Шатунов А.В.(ТЭР), Некрасов А.Г.(НЭР). |
| 10 | Проведение комплексных обследований, очередных (весенних и осенних) осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, в том числе, эксплуатируемых в составе опасных производственных объектов. | | Услуги по эксплуатации (промышленная, в т.ч ж/д) | октябрь | Начальники котельных - Хе В.Г.(ЮЗК), Букарев Л.В.(СЗК), Рассказов Н.Н.(ПК), Смоленцев В.М.(РКК); начальники эксплуатационных районов- Малик С.В.(ПЭР), Остапенко А.А.(СЗР), Воробьев С.В.(ЦР), Очкасов В.В.(ЮЗР), Шатунов А.В.(ТЭР), Некрасов А.Г.(НЭР). |
| 11 | Проведение режимно-наладочных испытаний источников теплоснабжения. | | - | В соответствии с графиками | Начальники котельных - Хе В.Г.(ЮЗК), Букарев Л.В.(СЗК), Рассказов Н.Н.(ПК), Смоленцев В.М.(РКК). |
| 12 | Обеспечение неснижаемого запаса резервного топлива. | | Мазут | октябрь | Начальники котельных - Хе В.Г.(ЮЗК), Букарев Л.В.(СЗК), Рассказов Н.Н.(ПК), Смоленцев В.М.(РКК). |
| 13 | Проведение шурфовок, обходов и осмотров оборудования тепловых сетей. | | - | В соответствии с графиками | Начальники эксплуатационных районов- Малик С.В.(ПЭР), Остапенко А.А.(СЗР), Воробьев С.В.(ЦР), Очкасов В.В.(ЮЗР), Шатунов А.В.(ТЭР), Некрасов А.Г.(НЭР). |
| 14 | Испытания тепловых сетей от к. Угловая, Толстого, Семашко, Октябрьская, Депутатская на тепловые потери | | - | В соответствии с графиком | Главный инженер - Пшеничников А.А., начальник АДС – Двуреченский Д.А. |
| 15 | Испытания тепловых сетей от ЛТЭЦ-2 на максимальную температуру | | - | В соответствии с графиком | Главный инженер - Пшеничников А.А., начальник АДС – Двуреченский Д.А. |
| 16 | Испытания тепловых сетей от ЛТЭЦ-2 на гидравлические потери | | - | В соответствии с графиком | Главный инженер - Пшеничников А.А., начальник АДС – Двуреченский Д.А. |
| 17 | Синхронизировать и согласовать планы подготовки к отопительному периоду организаций (для лиц, указанных в подпунктах 1.4-1.5 и лиц, указанных в подпункте 1.3 пункта 1 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду - при принятии такими лицами решения о разработке и утверждении плана подготовки к отопительному периоду) | | - | май | Директор ПП ЛТС – Маклаков В.А. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель управляющего директора филиала - главный инженер |  | Гордеев В.В. |